每日学习时间表与督学约定（权威）

每日学习时间表与督学约定（压力驱动版 · 以本人确认为准）

休息日以潘志坤口述为准（排班表仅参考）。

空窗先还债；对话开头可查岗，态度可严厉。

————————

一、2026 年 8 月休息日（本人确认）

休息（OFF）：6、7、12、14、19、21、27、28

即：

日期  |  星期（按 2026-08）

8/6  |  四

8/7  |  五

8/12  |  三

8/14  |  五

8/19  |  三

8/21  |  五

8/27  |  四

8/28  |  五

其余日期 = 上班日（含 8/8、8/9、8/10…）。

强度：

上班日保底 1 小时（暂定；以后可改）

休息日保底 2 小时（暂定）

————————

二、缺勤与还债

空窗类型  |  次日须还

上班日 0 学习  |  1 小时（与当日保底相同）

休息日 0 学习  |  2 小时

连续空 2 天  |  先写 200 字说明再继续教

还债优先于开新坑。

————————

三、已登记空窗与当前债（截至 8/8 凌晨）

日期  |  类型  |  情况  |  债

8/5  |  上班  |  完全没学  |  1 小时

8/6  |  休息  |  完全没学  |  2 小时

8/7  |  休息  |  有学；T1 壳基本完成；T2 重敲进行中  |  时长不欠；任务债转 T2 收尾

时长债合计：3 小时（摊还）

任务：T2 重敲完成 → 再 T3

权威版本：以 Word《每日学习时间表与督学约定.docx》为准（与本 md 同步导出）。

————————

四、任务队列（顺序）

编号  |  任务  |  建议

T1  |  Vite 前端壳 + npm install  |  已完成（8/7）

T2  |  pinia + `store/user.js` setLogin（自己重敲）  |  进行中 → 8/8 必须收尾

T3  |  request.js 自动带 Bearer  |  上班日

T4  |  最小 Login 调 /login，token 进 localStorage  |  休息日做透

T5  |  role 跳转 + 路由守卫  |  上班日

T6  |  Git add/commit/push  |  8/14 前必须完成

T7  |  课程列表前后端  |  休息日

T8  |  选课前后端  |  休息日

T9  |  教师录成绩或管理一小块  |  休息日

T10  |  面试口述 + 简历 Demo  |  8/24～8/28 穿插

8/28 可投线检查： 登录+JWT+角色、前端存 token 并自动带、至少一条业务链、Git 三命令、SQL 注入能讲清。

————————

五、近几天执行令

日期  |  类型  |  要求

8/8  |  上班  |  晚间已学：T2 完成、T3 request、auth.js；时长算履行当日 1h；债 3h 仍在摊还

8/9  |  上班  |  axios/await 理解课；当日 1h 履行

8/10  |  上班·请假  |  打球请假 +1h 债；凌晨几分钟不记还债；债约 4h

8/11  |  上班  |  补做：T4 登录通（CORS + localStorage）；约 45min，欠 15min（并入时长债）；债约 4h15min

8/12  |  休息  |  T4 msg + T5 路由/守卫 + Login 复盘（v-model/v-bind/ref）；本人确认 满 2h；旧债约 4h15min 未还

8/14  |  休息  |  大块：T4 或 T6（Git）必须推进

打卡模板：

日期：
今天：上班 / 休息
是否空窗：
实际时长：
还债分钟：
完成任务编号：
未完成：

————————

六、督学语气（你已授权）

8/6 休息日全空 = 严重浪费；不许再用「这周休完了」给自己放假。

8/8 若不打卡 → 按上班日再次空窗升级。

8/12 休息日若仍无 T1 → 当天只准还债和搭壳，不开新概念课。