选课系统 · 学习进度与技术说明

选课系统 · 学习进度与技术说明（自己看）

用途：记录「学到哪、项目写到哪、环境怎么开」。

以后每学完一块，就在对应章节往下补几句。

————————

一、我是谁、在干什么

目标：Python 后端实习方向；先搞懂前后端 + 数据库联动，再加深 Python。

做法：在当前目录从零手敲（成品参考可看 `I:\EE`，本目录是手敲版）。

原则：一次一小步；每步搞清「在做什么 / 为什么 / 为后面什么服务」。

————————

二、当前进度（写到哪了）

已完成

步骤  |  内容  |  状态

环境收敛  |  只用 WAMP 里的 MySQL；不用 `I:\EE\mysql-run` 那套  |  已定

建库建表  |  库 `course_selection`，表 `user`  |  已完成

后端空壳  |  FastAPI + uvicorn，首页返回 `backend ok`  |  已完成

连数据库  |  `/db-test` 能查出表 `user`  |  已完成

FastAPI 基础理解  |  十字路口：接 HTTP；查库要自己写  |  已建立

测试数据  |  `user` 表已有 `stu1` / 密码明文 `123456`  |  已完成

按用户名查询  |  `GET /user-by-name`  |  已完成

核对密码  |  `GET /check-password`（练习接口）  |  已完成

登录 + JWT  |  `POST /login` 返回 `data.token` + `userInfo`  |  已完成

鉴权  |  `get_user_from_token` + `GET /me`（Bearer）  |  已完成

角色校验  |  `GET /student-home`（非 student 返 403）  |  已完成

前端存 token  |  Pinia `setLogin`/`logout` + localStorage  |  已完成

自动带 token  |  axios 拦截器加 `Authorization: Bearer`  |  已完成

路由守卫  |  无 token 拦 `/home`；Home 显示用户名 + 退出登录  |  已完成

Git  |  已 init + 署名 + `.gitignore` + 第一次 commit（9/19，`36a8086`）  |  已完成

端口  |  Apache→8030，后端固定 8080  |  已定

学法约定  |  先理解再敲；新名字/新函数必须说明从哪来  |  已定

下一步（还没做）

课程列表（T7）← 当前最高优先级；已起步：course 表设计定稿（2026-09-20），下一步写建表 SQL 并执行

选课（T8）

可选：GitHub 建库 + `push`；分支 `master` → `main`

补 `backend\requirements.txt` 里的 `cryptography`；密码改密文；整理重复连库代码

————————

三、技术选型（和为什么）

东西  |  我选什么  |  说明

数据库服务  |  WAMP 自带 MySQL  |  新手好认（托盘绿灯）；Workbench 连 `wampmysql64`

可视化工具  |  MySQL Workbench  |  遥控器；真正存数据的是 MySQL

后端  |  Python + FastAPI + Uvicorn  |  做 API

连库  |  PyMySQL（注意不是 pymssql）  |  pymssql 是微软 SQL，装错过一次

后端端口  |  8080  |  Apache 已改到 8030；`python -m uvicorn main:app --reload --port 8080` 启动

无关对错的选择：用 WAMP MySQL，不是因为学 Python 必须用它，而是「我有、已通、只留一套」。

————————

四、日常怎么开（方案一：用时再开）

1. 双击 WAMP → 等 W 变绿（MySQL；Apache 已改 8030）
2. 需要查表时：Workbench 连 wampmysql64
3. 启动后端（无 start.bat，直接用命令）：
   python -m uvicorn main:app --reload --port 8080
4. 浏览器：
   http://localhost:8080/          → backend ok
   http://localhost:8080/docs      → 测 login / me
5. 用完：终端 Ctrl+C；可退出 WAMP

W 变绿 = MySQL（等）服务在跑，还不等于 Workbench 已连接。

Workbench 还要再双击连接一次。

账号（WAMP 这套，以你本机为准）：

用户：`root`

密码：目前后端配置是 空密码 `""`（Workbench 能连上的那个）

————————

五、项目里已有文件

I:\EE （2）\
  sql\
    init.sql          # 建库建表脚本（要保存；查看类 SQL 不必塞进来）
  backend\
    requirements.txt  # 依赖清单：fastapi / uvicorn / pymysql
    config.py         # 数据库配置（主机、端口、账号、库名）
    main.py           # FastAPI 入口：/ 与 /db-test
  docs\
    学习进度与技术说明.md   # 本文件
    今日总结-…….md         # 按天的小结

文件职责（人话）

文件  |  在做什么  |  为谁服务

`init.sql`  |  初始化库表  |  换电脑/重来时重建结构

`requirements.txt`  |  列出依赖  |  一键 `pip install -r`

`config.py`  |  集中放连接信息  |  所有连库代码只改一处

`main.py`  |  接口入口  |  目前探活 + 测连库；以后挂登录等

————————

六、`user` 表（当前）

字段大致：

`id`：主键，自增

`username`：唯一

`password`：以后存密文

`role`：admin / teacher / student

`real_name`

`created_at`：默认当前时间

`SHOW TABLES` / `DESC` / `SELECT` 是临时查看，一般不长期堆在 `init.sql` 里（可另建 `sql\check.sql` 或用时手敲）。

————————

七、踩过的坑（备忘）

Workbench ⚡ 灰色 → 没连上服务器，或 MySQL 没开。

Restore Workspace / `I:\EE ` Permission denied → 点 Ignore；SQL 以项目文件为准保存。

两套 MySQL（WAMP vs `I:\EE\mysql-run`）会抢端口、连错库 → 只留 WAMP。

`uvircorn` / `pymssql` 拼写错误会装错或装失败。

`DROP TABLE` 不能和 `(字段定义)` 写在同一句；建表用 `CREATE TABLE`。

表名用反引号 `` `user` ``，不要用单引号 `'user'`。

端口 8080 被 `httpd`（Apache）占用 → 后端改 8000。

`Access denied ... password: YES` → `config.py` 密码和 WAMP 不一致（曾试空密码解决）。

库名别写成 `corse_selection`。

————————

八、以后怎么更新这份文档

学完一小块，就改「二、当前进度」打勾，并在下面空白处补几句，例如：

### 登录接口（日期）
- 做了什么：
- 关键接口：
- 还卡在：

2026-07-26（晚）补充

回忆了昨天：WAMP / 8000 / config / pymysql。

FastAPI：前后端之间的十字路口；数据库要自己写代码才拐过去。

SQL：`INSERT ... VALUES`；多句必须用 `;` 分开；先 `USE course_selection;` 或双击选中库。

已插入测试用户 `stu1`。

下一步代码：`main.py` 增加 `/user-by-name`（布置了写法，下次启动后先测）。

————————

2026-07-27（晚）～ 07-28 凌晨补充

测通 `/user-by-name`；完成 `/check-password`。

选定路线 B：先 `POST /login`（返回 userInfo），token 下一步再加。

实习目标：主链路能讲（查库→验密→token→带 token），不必每行抠死。

————————

2026-08-01（休息日）补充

login 返回 JWT；`/me` + Bearer 鉴权闭环测通。

概念：装饰器 `@app.get`；try/except vs if；/docs 看 Code+body。

学法：理解优先；新函数先讲再写。

————————

2026-08-02～08-03 补充（底层理解）

连接链：`connect` 函数 → 连接对象 `conn` → `cursor()` 执行器 → `execute` / `fetchone` → `finally: close`。

`with`：资源管理（关 cursor），真实项目要养成习惯。

函数、列表/字典/元组与函数调用括号的区别。

2026-08-03 晚（短时，并入上条）

`execute` 下令查，`fetchone` 取回整行（非只取 username）。

登录用 `fetchone`：用户名唯一，一行即可；多行场景才 `fetchall`。

失败 `return` 提前结束，不会执行后面发 token；与 `if` 同级缩进靠提前返回，属常见写法。

安全必记：防 SQL 注入（学习 + 实习高频）

错误  |  `"...'" + username + "'"` 拼进 SQL

正确  |  `execute("... %s", (username,))` 参数化

原因  |  拼接会让输入变成 SQL 语法；占位符把输入当数据

口述  |  不拼接用户输入；一律占位符/参数绑定防注入

本项目登录查询已按正确方式写；以后所有 SQL 默认如此。

2026-08-04 补充（注入理解加深）

攻击方式：在输入框填入恶意 SQL 片段（含 `; DROP TABLE/DATABASE` 等）。

拼接：可能变成多句命令 → 删表/删库/越权。

`%s`：整段输入只作一个值填空，结构改不了，不会当第二句执行。

————————

2026-08-07～08-08 补充

JWT/exp/encode-decode、data 结构、/me 流程、401/403、/student-home。

前端 Vite 壳；Pinia+setLogin 需自己重敲完成；WebStorm 写前端。

时间表 Word 为权威；休息日 6/7/12/14/19/21/27/28；班1h/休2h；时长债 3h。

————————

*最后更新：2026-09-20，T7 起步（course 表设计定稿）；T6 第一次 commit 已于 9/19 落地。*